АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016	N 166

О внесении изменений в постановление администрации Шарангского муниципального района от 07.07.2014г. № 441 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Шарангского муниципального района

на 2014-2016 годы

Руководствуясь частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 15 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» администрация Шарангского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014-2016 годы на территории Шарангского муниципального района (далее – План), утвержденный постановлением администрации Шарангского муниципального района от 07.07.2014 г. № 441 следующие изменения:

1.1. Пункт 7 паспорта плана изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Приложения № 1, 2, 3 к Плану изложить в новой прилагаемой редакции.

#### 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	О.Л. Зыков

# Приложение

# к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 30.03.2016 г. N 166

Изменение в п.7 ПАСПОРТА КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

«

| 7. Объемы и источники финансирования Краткосрочного плана | Краткосрочный план предполагает финансирование в сумме рублей, в том числе по годам и источникам: 2014 год – 2 623 747 рублей, в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК ФСРЖКХ) – 1 034 501 рублей; - средства областного бюджета – 1 071 992 рублей; - средства местного бюджета – 267 998 рублей; - средства собственников помещений в МКД – 249 256 рублей; Часть взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов с собственников помещений в 2015 году частично включены в 2014 году. 2015 год – 1 114 786 рублей, в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГК ФСРЖКХ) – 358 000 рублей; - средства областного бюджета – 423 000 рублей; - средства местного бюджета – 75 000 рублей; - средства собственников помещений в МКД - 258 786 рублей; 2016 год – 967 156 рублей. Объемы финансирования Краткосрочного плана по источникам, годам и объектам подлежат ежегодному утверждению и актуализации. |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 30.03.2016 N 166

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному плану реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Шарангского муниципального района на 2014-2016 годы

| Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), учавствующих в государственной программе | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | Размер взноса на капитальный ремонт МКД | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З | Средства государственной и муниципальной поддержки | Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12 х 12 мес) + столбец 13 |
|  |  | Всего | в том числе* |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | у регионального оператора | на спец. счете у регионального оператора | на спец. счете ТСЖ и т.д. |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Шарангскому муниципальному району на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3230491 | 1392501 | 1494992 | 342998 | 4705689 |
| по МО на 2014 год | 30284,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2374491 | 1034501 | 1071992 | 267998 | 2374491 |
| по МО на 2015 год | 29189,55* | 29189,55* |  |  |  |  | 6,30 | 183894 | 82 | 50 | 856000 | 358000 | 423000 | 75000 | 1534569 |
| по МО на 2016 год | 29189,55* | 29189,55* |  |  |  |  | 6,30 | 183894 | 38 | 95 |  |  |  |  | 796629 |
|  | * по данным регоператора " |  |  |  |  |  |  |  |

"

Приложение

к постановлению администрации

Шарангского муниципального района

от 30.03.2016 г. № 166

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Шарангского муниципального района

на 2014-2016

Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет- ТСЖ/ЖК; спецсчет у рег.оператора -СчРО; счет рег. Оператора- РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | жилых помещений | нежилых помещений | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | стоимость строительно монтажных работ (СМР) | стоимость проектных работ (ПИР) | стоимость затрат на технический надзор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по Шарангскому муниципальному району на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  | 3155,00 | 2841,60 | 2841,60 | 0 | 2266,10 | 172,00 | 4 705 689 | 1 392 501 | 1 494 992 | 342 998 | 1 475 198 | 4 705 689 | 4 477 378 | 161 078 | 67 233 |  |  |  |
| по МО на 2014 год |  |  |  |  |  |  | 1178,00 | 1077,60 | 1077,60 | 0 | 904,50 | 64 | 2 623 747 | 1 034 501 | 1 071 992 | 267 998 | 249 256 | 2 623 747 | 2 555 576 | 40 059 | 28 112 |  |  |  |
| 1 | р.п. Шаранга, ул.Горького, д. 10 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 766,80 | 706,80 | 706,80 |  | 627,30 | 38 | 1 552 829 | 612 255 | 634 444 | 158 611 | 147 519 | 1 552 829 | 1 505 046 | 31 227 | 16 556 | 2197 | 3892 | 12.2015 |
| 2 | р.п. Шаранга, ул.Свободы, д. 5 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 411,20 | 370,80 | 370,80 |  | 277,20 | 26 | 1 070 918 | 422 246 | 437 548 | 109 387 | 101 737 | 1 070 918 | 1 050 530 | 8 832 | 11 556 | 2888 | 3892 | 12.2015 |
| по МО на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1565,20 | 1402,90 | 1402,90 | 0 | 1118,20 | 82 | 1 114 786 | 358 000 | 423 000 | 75 000 | 258 786 | 1 114 786 | 1 035 641 | 58 988 | 20 157 |  |  |  |
| 1 | р.п. Шаранга, ул.Горького, д. 10 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 766,80 | 706,80 | 706,80 |  | 627,30 | 38 | 195 083 | 71 339 | 84 291 | 14 945 | 24 508 | 195 083 | 192 960 | 0 | 2 123 | 276 |  | 12,2016 |
| 2 | р.п. Шаранга, ул.Горького, д. 11 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 411,80 | 361,10 | 361,10 |  | 243,40 | 26 | 794 538 | 250 137 | 295 554 | 52 403 | 196 444 | 794 538 | 727 999 | 50 960 | 15 579 | 2200 | 2977 | 12.2016 |
| 3 | р.п. Шаранга, ул.Горького, д. 4 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 386,60 | 335,00 | 335,00 |  | 247,50 | 18 | 125 165 | 36 524 | 43 155 | 7 652 | 37 834 | 125 165 | 114 682 | 8 028 | 2 455 | 374 | 2977 | 12.2016 |
| по МО на 2016 год |  |  |  |  |  |  | 411,80 | 361,10 | 361,10 | 0 | 243,40 | 26 | 967 156 |  |  |  | 967 156 | 967 156 | 886 161 | 62 031 | 18 964 |  |  |  |
| 1 | р.п. Шаранга, ул.Горького, д. 11 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 411,80 | 361,10 | 361,10 |  | 243,40 | 26 | 967 156 |  |  |  | 967 156 | 967 156 | 886 161 | 62 031 | 18 964 | 2678 |  | 12.2016 |

"

Приложение

к постановлению администрации

Шарангского муниципального района от

30.03.2016 г. № 166

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к краткосрочному плану реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Шарангского муниципального района

на 2014-2016 годы

Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | утепление фасадов | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Другие | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (ПУ) | Установка или земена признанных непригодными к применению узлов управлению и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ,УР) | Ремонт системы дымоудаления | другие виды |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | система отопления | система электроснабжения | система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Всего по Шарангскому муниципальному району на 2014-2016 годы | 4 705 689 | 451 595 | 78,00 | 143 176 |  |  |  |  | 84,00 | 308 419 |  |  |  |  | 1383,00 | 3 287 607 |  |  | 1639,80 | 966 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2014 год | 2 623 747 | 143 176 | 78,00 | 143 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,00 | 2 320 451 |  |  | 489,00 | 160 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Шаранга, ул. Горького, д. 10 | 1 552 829 | 96 444 | 68,00 | 96 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,00 | 1 456 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Шаранга, ул. Свободы, д. 5 | 1 070 918 | 46 732 | 10,00 | 46 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,00 | 864 066 |  |  | 489,00 | 160 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2015 год | 1 114 786 | 308 419 |  |  |  |  |  |  | 84,00 | 308 419 |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  | 1150,8 | 806367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Шаранга, ул. Горького, д. 10 | 195 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,0 | 195083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Шаранга, ул. Горького, д. 11 | 794 538 | 183 254 |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 183 254 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,8 | 611284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | р.п. Шаранга, ул. Горького, д. 4 | 125 165 |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 | 125 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по МО на 2016 год | 967 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,00 | 967 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Шаранга, ул. Горького, д. 11 | 967 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,00 | 967156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

"

# Text boxes

Кузнецова О.П.

2-19-66

Зав. орг. – прав. отделом