****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕННИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11.06. 2020 № 32

**О подготовке объектов социальной сферы к осенне- зимнему периоду 2020-2021 годов**

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищного фонда и социальной сферы Щенниковского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области в осенне-зимний период 2020-2021 годов администрация Щенниковского сельсовета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Создать комиссию по обеспечению безаварийной работы объектов социальной сферы Щенниковского сельсовета в осенне-зимний период 2020-2021годов (Приложение № 1)

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Щенниковского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. (Приложение №2)

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Л.Н.Лежнина

# Приложение №1

# к постановлению администрации

# Щенниковского сельсовета

# Шарангского муниципального района

# Нижегородской области

от 11.06.2020 года № 32

**Состав комиссии**

**по обеспечению безаварийной работы объектов социальной сферы в осеннее-зимний период 2020-2021 годов**

**Председатель комиссии:**

Лежнина Любовь Николаевна - глава администрации Щенниковского сельсовета Шарангского муниципального района

**Члены комиссии:**

1. Пирожкова В.В. – директор Щенниковской ООШ (по согласованию)

2. Большакова О.Н..- и.о. заведующей д/сада « Колобок»(по согласованию)

3.Бочкарева В.В.- зав.сельским клубом( по согласованию)

4.Бочкарева А.В.- зав.Щенниковским ФАПом ( по согласованию)

**Приложение № 2**

К постановлению администрации

Щенниковского сельсовета

Шарангского муниципального района

Нижегородской области

от 11.06.2020г. № 32

**Утвержден**

Постановлением администрации

Щенниковского сельсовета

Шарангского муниципального района

Нижегородской области

От 11 06.2020г. № 32

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Щенниковского сельсовета к работе в осеннее-зимний период 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **выполнения** | **Ответственные** |
| 1 | Администрация Щенниковского сельсовета, МБОУ Щенниковская основная школа, МБДОУ д/сад «Колобок» | Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке объектов учреждений социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019г. | До 11.06.2020г. | Глава администрации- Лежнина Л.Н.  Директор школы- Птрожкова В.В.(по согласованию)  И.о.Заведущая д/садом –Большакова О.Н. (по согласованию) |
| 2 | Администрация Щенниковского сельсовета,  МБОУ Щенниковская основная школа,  МБДОУ детский сад «Колобок» | Ревизия котельных,  электрооборудования. | июнь | Глава администрации- Лежнина Л.Н.  Директор школы- Птрожкова В.В.по согласованию)  И.о.Заведущая д/садом – Большакова О.Н.(по согласованию) |
| 3 | МБОУ Щенниковская основная школа | Ревизия теплотрасс | июнь | Директор школы- Пирожкова В.В..(по согласованию) |
| 4 | Администрация Щенниковского сельсовета, МБОУ Щенниковская основная школа, МБДОУ д/сад «Колобок» | Выполнение работ по ремонту, проверке и прочистке дымоходов и вентканалов жилых и общественных административных зданий и оформление соответствующих актов. | До 02.09.2020г. | Глава администрации- Лежнина Л.Н.  Директор школы  Пирожкова В.В.(по согласованию)  И.о.Заведущая д/садом- Большакова О.Н.(по согласованию) |
| 5 | Администрация Щенниковского сельсовета | Создание комиссий по организации работы и контролю за подготовкой объектов социальной сферы к осеннее-зимнему периоду 2018-2019г.г. | До 05.06.2020г. | Глава администрации- Лежнина Л.Н. |
| 6 | Администрация Щенниковского сельсовета,  МБОУ Щенниковская основная школа,  МБДОУ детский сад «Колобок» | Проведение комплекса работ по противопожарной безопасности. | Август | Глава администрации- Лежнина Л.Н.  Директора школы Пирожкова В.В.по согласованию)  И.о Заведущая д/садом –Большакова О.Н. ( по согласованию) |
| 7 | Администрация Щенниковского сельсовета,  МБОУ Щенниковская основная школа  МБДОУ д/сад «Колобок» | Ремонт котельных( в т.ч. декоративный ремонт) | До 15.08.2020г. | Глава с/администрации- Лежнина Л.Н.  Директор школы Пирожкова В.В..(по согласованию)  И.о Заведущая д/садом- Большакова О.Н.(по согласованию) |
| 8 | МБОУ Щенниковская основная школа МБДОУ детский сад «Колобок»,  Администрация Щенниковского сельсовета | Выполнение мероприятий по промывке и опрессовке отопительных систем и оформление соответствующих актов | Июнь-июль | Глава администрации- Лежнина Л.Н.  Директор школы- Пирожкова В.В.(по согласованию)  И.о.Зав.д/садом Большакова О.Н..(по согласованию) |
| 9 | МБОУ Щенниковская основная школа  МДОУ детский сад»Колобок»,  Администрация Щенниковского сельсовета | Обеспечение потребностью котельных топливом  /углем, дровами/ | до 15.09.2020г. | Директор школы- Пирожкова В.В.(по согласованию)  И.о Зав.д/садом Большакова О.Н..(по согласованию)  Глава администрации- Лежнина Л.Н. |
| 10 | МБОУ Щенниковская основная школа | Обучение кочегаров | Август-сентябрь | Директор школы- Пирожкова В.В. (по согласованию) |
| 12 | Администрация Щенниковского сельсовета | Заключение договоров по зимнему содержанию автодорог. | До 01.10.2020г. | Глава администрации- Лежнина Л.Н. |
| 13 | Администрация Щенниковского сельсовета,  МБОУ Щенниковская основная школа,  МБДОУ детский сад «Колобок» | Провести пробные топки для проверки готовности систем отопления и составление актов. | До 01.10.2020г. | Глава администрации- Лежнина Л.Н.  Директор школы- Пирожкова В.В.(по согласованию)  И.о.Заведущая д/садом Большакова О.Н..(по согласованию) |
| 14 | МБОУ Щенниковская основная школа,  МБДОУ д/сад «Колобок» | Составление паспортов готовности котельных объектов к работе в осенне-зимний период  2020/2021г.г. | До 02.10.2020г. | Директор школы- Пирожкова В.В.(по согласованию)  И.о.Заведущая д/садом- Большакова О.Н..по согласованию) |