# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СТАРОРУДКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 28.06.2017									№20

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы администрации Старорудкинского сельсовета, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации Старорудкинского сельсовета,

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы администрации Старорудкинского сельсовета, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации Старорудкинского сельсовета в осенне-зимний период 2017-2018 годов, администрация Старорудкинского сельсовета постановляет:

1. В срок до до 30 июня разработать и утвердить мероприятия по подготовке объектов ЖКХ, жилищного фонда, теплоэнергетики и инженерных сетей к осенне- зимнему периоду 2017-2018 годов, представить их на утверждение.

2.Осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему сезону в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

3.В пределах своей компетенции принять меры к выполнению собственниками объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса предписаний органов государственного пожарного надзора.

4. В ходе подготовки котельных к отопительному сезону совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунального хозяйства и представителями контрольных органов организовать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных, обслуживающих объекты с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения. Организовать обучение кочегаров по программе пожарно-технического минимума.

5. Разработать и утвердить план мероприятий по промывке и опрессовке систем центрального отопления (в т.ч. внутренних систем отопления объектов социальной сферы)

6.Обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по ремонту, проверке и прочистке дымоходов жилых домов, общественных и административных зданий, закрытию тепловых контуров зданий и сооружений, промывке и опрессовке систем теплоснабжения домов.

7.Заключить договоры на производство работ по зимнему содержанию муниципальных дорог.

8.Провести, начиная с 15 сентября 2017 года, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 01 октября 2015 года представить в комиссию акты проведения пробных топок.

9.Предоставлять , начиная с 1 августа 2017 года, первого и пятнадцатого числа каждого месяца в администрацию Шарангского муниципального района уточненную информацию о потребности в топливе на отопительный сезон 2017-2018 годов, а также об имеющихся запасах топлива.

10. Привести нормативные правовые акты в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

11.Обратить особое внимание на комплекс мероприятий по энергоснабжению, принять меры по созданию нормативных запасов топлива на котельных независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы собственности, завершить подготовку жилищного фонда и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов в срок до 01 октября 2017 года с оформлением паспортов готовности.

12. Предусмотреть в местных бюджетах на 2017 год средства для оплаты энергоресурсов в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 							А.В.Лежнина.

Приложение 1

к постановлению администрации

Старорудкинского сельсовета

от 29.06.2017г. №20

План мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждения образования, здравоохранения, объекты жилищного фонда, социальной сферы | Разработать мероприятия по подготовке объектов ЖКХ, жилищного фонда, теплоэнергетики и инженерных сетей к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г. | до 30.06.2017 г. | Глава администрации |  |
| 2. | Учреждения образования, здравоохранения объекты жилищного фонда, социальной сферы | Осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации, утвержденными Постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г.№170 | До 15.09.2017 г. | Глава администрации. |  |
| 3. | Учреждения здравоохранения, объекты жилищного фонда, социальной сферы | Провести пробные топки для проверки готовности систем отопления, представить акты проведения пробных топок в комиссию | До 01.10.2017 г. | Глава администрации. |  |
| 4. | Учреждения образования, здравоохранения, объекты жилищного фонда, социальной сферы. | Выполнить работы по ремонту и проверке прочистки дымоходов и вентканалов жилых, общественных и административных зданий, оформить актом, представить в комиссию. | До 09.09.2017 г. | Глава администрации. |  |
| 5. | Учреждения образования, здравоохранения,объекты жилищного фонда, социальной сферы | Выполнить комплекс работ по закрытию тепловых контуров общественных и административных зданий. | до 01.10.2017 г. | Глава администрации. |  |
| 6. | Объеты жилого фонда, социальной сферы | Разработать и утвердить план мероприятий по промывке и опрессовке системы центрального отопления, после выполнения оформить актом и представить в комиссию | до 09.07.2017 г. | Глава администрации. |  |
| 7. | Администрация Старорудкинско го сельсовета | Подготовить и заключить договора с сельхозпредприятиями и частными лицами на производство работ по зимнему содержанию муниципальных дорог. Представить в комиссию до 01.10.2017 г. | до 01.10.2017 г. | Глава администрации. |  |